

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

(в редакции постановления Администрации Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 29.05.2018 № 36а)

от 29 ноября 2017 года № 194

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

В целях обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий законности их прав на безопасные условия движения на дорогах в Мальцевском сельском поселении Сычевского района Смоленской области и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области,

Администрация Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава муниципального образования

Мальцевского сельского поселения

Сычевскогорайона Смоленской области О.И. Семенова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

от 29.11.2017 № 194

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018 - 2027 годы»**

(в редакции постановления Администрации Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 29.05.2018 № 36а)

д. Мальцево

2017 год

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на период 2018-2027 годы»

(в редакции постановления Администрации Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 29.05.2018 № 36а)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | нет |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение эффективного функционирования и развития транспортной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в соответствии с потребностями населения и субъектами экономической деятельности |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующая нормативным требованиям, %;  Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, %. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальнойпрограммы | 2018 - 2027 годы:  2018 год – I этап  2019 год – II этап  2020 год – III этап  2021 год – IVэтап  2022 год – Vэтап  2023-2027 годы – этап подлежит внесению изменений |
| Объем ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования – 68719,3 тыс.руб. за счет бюджетов всех уровней, в том числе по годам:  2018 г. – 17302,0 тыс. руб. – областной бюджет  - 17,3 тыс. руб. – местный бюджет  2019 г. – 0  2020 г. – 0  2021 г. – 0  2022 г. – 17000,0 тыс.руб.  2023-2027г.г. –34400,0 тыс.руб.  Объемы средств бюджета поселения для финансирования Программы носят прогнозный характер и уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения.  Обеспечение надежности и безопасности транспортной инфраструктуры. |

**1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

1.1. Анализ положения поселения в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации.

Мальцевское сельское поселение расположено на северо-востоке Смоленской области, входит в состав Сычевского района. Мальцевское сельское поселение граничит на востоке с Никольским сельским поселением, на севере с Караваевским сельским поселением. На западе граничит с Сычевским городским поселением, а также с Караваевским сельским поселением и Дугинским сельским поселением. На юге – с Дугинским сельским поселением.

Территория сельского поселения составляет 233,61кв.км.

На территории поселения размещено 23 сельских населенных пункта: д. Мальцево, д. Артемово, д. Боброво, д. Борщёвка, д. Бурцево, д. Глинное, д. Елманово, д. Журавлево, д. Жучки, д. Забелино, д. Капустино, д. Каурово, д. Кобозево, д. Конопатино, д. Ломосово, д. Лукино, д. Малое Яковцево, д. Новое Яковцево, д. Ольховцы, д. Симоновка, д. Соколово, д. Устье, д. Юшино, где расположено 652 домовладения, в которых проживает 1543 человека.

Административным центром Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области является д. Мальцево.

По территории муниципального образования проходит железная дорога «Вязьма - Ржев», а также региональная автодорога «Вязьма - Сычевка - Зубцов». Расстояние до областного центра города Смоленск – 250 км.

В сфере межбюджетных отношений муниципальное образование Мальцевское сельское поселение Сычевского района Смоленской области является дотационным.

1.2. Социально-экономическая характеристика поселения.

Трудоспособное население составляет 855 человек, население старше трудоспособного возраста – 429 человек, моложе трудоспособного возраста – 259 человек.

Стабильное улучшение качества жизни населения, являющееся главной целью развития Мальцевского сельского поселения, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, спорта, культуры и искусства, торговли и т.д. Комплекс объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения образует социальную инфраструктуру. Трудоспособное население имеет сферы приложения труда, как в экономике поселения, так и в г. Сычевка, используя преимущество близкого расположения и благоприятной транспортной доступности с городом для осуществления трудовой деятельности.

1.3. Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры.

Развитие транспортной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области является необходимым условием улучшения качества жизни населения в поселении.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры поселения. К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах поселения. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения.

В настоящее время внешние связи сельского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного назначения.

Протяженность улично - дорожной сети поселения составляет 26.7 км (Табл.1).

Таблица 1

Улично – дорожная сеть.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улично-дорожной сети | Протяженность, км | Вид покрытия |
| 1 | Улично-дорожная сеть д.Мальцево | 1,5 | асфальто-бетонное |
| 4,0 | гравийное |
| 2 | Улично-дорожная сеть д.Артемово | 1,2 | грунтовое |
| 3 | Улично-дорожная сеть д.Боброво | 1,4 | грунтовое |
| 4 | Улично-дорожная сеть д.Глинное | 0,6 | грунтовое |
| 5 | Улично-дорожная сеть д.Елманово | 1,3 | песчано-гравийное |
| 6 | Улично-дорожная сеть д.Забелино | 0,3 | грунтовое |
| 7 | Улично-дорожная сеть д.Конопатино | 0,7 | грунтовое |
| 8 | Улично-дорожная сеть д.Ломосово | 1,0 | грунтовое |
| 9 | Улично-дорожная сеть д.Малое Яковцево | 1,6 | гравийное |
| 10 | Улично-дорожная сеть д.Ольховцы | 1,4 | гравийное |
| 11 | Улично-дорожная сеть д.Устье | 0,8 | гравийное |
| 12 | Улично-дорожная сеть д.Юшино | 0,7 | асфальто-бетонное |
| 0,4 | гравийное |
| 1,2 | грунтовое |
| 13 | Улично-дорожная сеть д.Бурцево | 2,5 | песчано-гравийное |
| 14 | Автодорога до д.Журавлево (подьезд до деревни) | 0,6 | песчано-гравийное |
| 15 | Улично-дорожная сеть д.Журавлево | 0,5 | грунтовое |
| 16 | Улично-дорожная сеть д.Кобозево | 0,5 | грунтовое |
| 17 | Улично-дорожная сеть д.Соколово | 2,0 | грунтовое |
| 18 | Улично-дорожная сеть д.Лукино | 2,5 | песчано-гравийное |

Одной из основных проблем автодорожной сети Мальцевского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог на сегодняшний день находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует требуемому техническому уровню.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико - эксплуатационное состояние дорог. В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по улично - дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Приоритеты региональной государственной политики в сфере транспортной инфраструктуры установлены в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса».

Целью Программы является обеспечение эффективного функционирования и развития транспортной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения в соответствии с потребностями населения и субъектами экономической деятельности.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;

- повышение надежности систем транспортной инфраструктуры;

- сокращение числа пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения путем организации общественной поддержки мероприятий Программы, проведения информационно - пропагандистских компаний в средствах массовой информации, внедрение современных методов обучения населения, в том числе детей и подростков, правилам дорожного движения.

Целевыми показателями программы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующая нормативным требованиям, %;

- доля дорожно – транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, %.

Базовые и планируемые значения целевых показателей приведены в приложении №1 к Программе.

Срок реализации Программы – 2018 – 2027 годы.

В результате реализации Программы ожидается повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения, обеспечение надежности и безопасности транспортной инфраструктуры.

**3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

(в редакции постановления Администрации Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 29.05.2018 № 36а)

Общий объем финансирования Программы составляет: 68719,3 тыс.рублей, в том числе по годам:

2018 год – 17302,0 тыс.рублей – областной бюджет

- 17,3 тыс. рублей –местный бюджет

2019 год - 0 тыс.руб.;

2020 год - 0 тыс.руб.;

2021 год - 0 тыс.руб.;

2022 год – 17000,0 тыс.рублей.;

2023-2027 годы – 34400,0 тыс.рублей.

Источники финансирования Программы – бюджет Мальцевского сельского поселения, областной бюджет и федеральный бюджет.

Объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на очередной финансовый год.

**4. Обобщенная характеристика подпрограмм, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы**

(в редакции постановления Администрации Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 29.05.2018 № 36а)

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Основным мероприятием программы является повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области.

К мероприятиям программы относятся:

- реконструкция автодорог местного значения по параметрам IV технической категории, суммарной протяженностью – 18,7 км;

-ремонт улично-дорожной сети деревни Лукино ( асфальтное покрытие) -3,5 км;

- строительство подъезда к д. Боброво- 1 км;

- строительство подъезда к д. Забелино- 1 км;

- строительство подъездных дорог к деревням: Борщевка, Журавлево, Капустино, Каурово, Кобозево – суммарной протяженностью 5 км.

План реализации муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Основные меры правого регулирования в сфере реализации муниципальной программы отражены в Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральном законе от 06.10.2003 № 196-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Сведения об основных мерах правого регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к программе.

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется путем формирования плана-графика реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, который является приложением № 4 к данной программе.

**6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы.**

Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не планируется.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

Целевые показатели реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовые значения показателей по годам | | Планируемые значения показателей | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2027 годы |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующая нормативным требованиям | % | 8,2 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 |
| 2. | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мальцевского сельскогопоселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

(в редакции постановления Администрации Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 29.05.2018 № 36а)

План реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполни  тель  мероприятия | Источ-  ники финан  сов гособеспе  чения | Объем средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы | | | | | |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение эффективного функционирования и развития транспортной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения в соответствии с потребностями населения и субъектами экономической деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующая нормативным требованиям, % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 |
| Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | Администрация  Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленс  кой области | Бюд  жеты всех уров  ней | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1. Реконструкция автодорог местного значения по параметрам IV технической категории, суммарной протяженностью 15,2 км |  |  | 30400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000,00 | 16400,00 | х | х | х | х | х | х |
| Показатель: соответствие реконструкции покрытия проезжей части нормативно-техническим требованиям, % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 |
| 2. Строительство:  - подъездов к д. Боброво-1км, д. Забелино- 1 км;  - подъездных дорог к д.Борщевка, д.Журавлево, д.Капустино, д.Каурово, д.Кобозево – 5 км |  |  | 21000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,00 | 18000,00 | х | х | х | х | х | х |
| Показатель: соответствие уровня строительства подъездных дорог нормативно-техническим требованиям,% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 90 |
| 3. Ремонт улично- дорожной сети по д.Лукино протяженностью 3,5 км. | Администрация Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | Областной бюджет  Местный бюджет | 17302,0  17,3 | 17302,0  17,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового документа | Основные положения нормативного правового  документа | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового  документа |
| 1. | Постановление | Внесение  изменений | Администрация Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | По мере  необходимости |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

(в редакции постановления Администрации Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 29.05.2018 № 36а)

План-график реализации муниципальной программы на 2018 год

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Мальцевского поселения Сычевского района

Смоленской области на 2018-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) | | Плановое значение показателя на: | |
| 6 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев |
| 1. | Реконструкция автодорог местного значения по параметрам IV технической категории, суммарной протяженностью 15,2 км | Администрация Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | Бюджеты всех уровней | 0  0 | 0  0 | 0 | 3,5 |
| 2. | Строительство:  - подъездов к д. Боброво-1км, д. Забелино- 1 км;  подъездных дорог к д.Борщевка, д.Журавлево, д.Капустино, д.Каурово, д.Кобозево – 5 км; | Администрация Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | Бюджеты всех уровней | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ремонт улично- дорожной сети по д.Лукино протяженностью 3,5 км. | Администрация Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | Областной бюджет  Местный бюджет | 0  0 | 17302,0  17,3 | 0  0 | 3,5 |