- АДМИНИСТРАЦИЯ

- МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

(в редакции постановления Администрации Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 29.11.2017 № 193)

от 16 декабря 2016 года                                                                                              № 274

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2016-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

Администрация Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области п о с т а н о в л  я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2016–2020 годы».

2. Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет http:// malcevo-sp.admin-smolensk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

- 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Мальцевского сельского поселения

Сычевского района Смоленской области                                                  О.И. Семенова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

от 16.12.2016 № 274 (в редакции постановления Администрации Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 29.11.2017 № 193)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016-2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | _____________ |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | ____________ |
| Цель муниципальной программы | Создание экономических и социальных условий динамичного развития жилищно-коммунального комплекса Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области. |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | 1. Ремонт объектов водоснабжения 2. Обеспечения населения природным газом. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2016 -2020 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования программы – 2223,4 тыс. рублей. По годам: 2016 год – 0,0 тыс. рублей. 2017 год – 436,4 тыс. рублей. 2018 год – 570,0 тыс. рублей. 2019 год – 617,0 тыс. рублей. 2020 год - 600,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. Повышение надежности водоснабжения: - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%; - снижение уровня потерь воды до 12 %; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. Увеличение объемов и повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) коммунального назначения, предоставляемых населению Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |

#### Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

Муниципальное образование Мальцевское сельское поселение Сычевского района Смоленской области

Мальцевское сельское поселение расположено на северо-востоке Смоленской области, входит в состав Сычевского района. Мальцевское сельское поселение граничит на востоке с Субботниковским сельским поселением, на северо-востоке - с Никольским сельским поселением, на севере – частично – с Вараксинским сельским поселением. На западе граничит с Сычевским городским поселением, а также с Караваевским сельским поселением, и Дугинским сельским поселением. На юге – с Дугинским сельским поселением и Суторминским сельским поселением.

Территория сельского поселения составляет 233,61 кв.км.

На территории поселения  размещено 23 сельских населенных пункта:

д.Мальцево, д.Артемово, д. Боброво, д.Борщёвка, д.Бурцево, д.Глинное, д.Елманово, д.Журавлево, д.Жучки, д.Забелино, д.Капустино, д.Каурово, д.Кобозево, д.Конопатино, д.Ломосово, д.Лукино, д.Малое Яковцево, д. Новое Яковцево, д.Ольховцы, д. Симоновка, д. Соколово,д. Устье, д.Юшино.

Административным центром муниципального образования Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области является  д.Мальцево. По территории муниципального образования проходит железная дорога, а также региональная дорога «Вязьма-Зубцов». Расстояние до областного центра города Смоленск – 250 км.

В сфере межбюджетных отношений муниципальное образование Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области является дотационным.

Социальная сфера муниципального образования Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области состоит из учреждений образования, культуры, здравоохранения, объектов торговли и органов местного самоуправления.

Прогноз роста численности населения в муниципальном

образовании Мальцевского сельского поселения

Сычевского района Смоленской области в 2016-2020 годах (чел.)

таблица 1.

| № п/п | Наименование муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. отчет | 2016 г. прогноз |  | 2017 г. прогноз | 2018 г. прогноз | 2019 г. прогноз | 2020 г. прогноз |
| 1 | Мальцевское сельское поселение | 1630 | 1580 |  | 1575 | 1570 | 1570 | 1570 |

Водоснабжение

### Характеристика действующей системы водоснабжения в муниципальном образовании Мальцевского сельского    поселения Сычевского района Смоленской области

таблица 2.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Станции 1 подъема, ед. |  | Количество населенных пунктов с централизованным водоснабжением, ед. |  | Водопроводные сети, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Требует реконструкции | всего населенных пунктов | Имеют централизован. водоснабжение | Наличие | Требует реконструкции |
|  | Мальцевское сельское поселение | 12 | 11 | 7 | 9 | 16,7 | 14,1 |

2. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели

Программы, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является создание экономических и социальных условий динамичного развития Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области.

Для достижения установленной цели Программа предусматривает выполнение следующих задач:

- снижение эксплуатационных затрат;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих    жизнедеятельности человека;

Повышение надежности водоснабжения:

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%;

- снижение уровня потерь воды  до 12 %;

- снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг.

Увеличение объемов и повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) коммунального назначения, предоставляемых населению Мальцевского сельского поселения  Сычевского района Смоленской области

Технические характеристики системы водоснабжения Мальцевского сельского            поселения Сычёвского района Смоленской области

Таблица 3.

| № п/п | Наименование основных фондов | Ед. изм. | Всего по Мальцевскому сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Протяженность водопроводных сетей | км | 16,7 |
| - 1.1. | в т. ч. требуют замены | км | 14,1 |
| - 2 | Износ водопроводных сетей | % | 100 |
| - 3 | Подано воды в сеть | тыс. куб. м. год | 17 |
| - 4 | Отпущено воды всем потребителям | тыс. куб.м. год | 17 |
| - 5 | в т.ч. населению | тыс. куб.м. год | 17 |

Водоснабжение

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач. По состоянию на 01.01.2016 года в систему централизованного водоснабжения по поселению  входит 6 артезианских скважины, 16,7 км водопроводных сетей, охвачено 7 населенных пунктов. На территории поселения объекты водоснабжения обслуживаются специализированной организацией коммунального комплекса ООО «Сычевская коммунальная компания»,  которые обслуживают 1201 жителя. Кроме того, на территории

поселения находится  18 колодцев, которые обслуживают питьевой водой 429 жителей. Система водоснабжения поселения характеризуется высокой степенью износа.

Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 100 %. Объекты систем водоснабжения строились в основном

хозяйственным способом из материалов, не соответствующих современным требованиям, поэтому  техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечает требованиям надежного обеспечения населения  и социальной сферы качественной питьевой водой.

Основным источником водоснабжения для хозяйственно - питьевых нужд являются   десять   водозаборов:

- д.Мальцево ,водопровод - протяженность 4588 м.

- д.Мальцево ,артезианская скважина- глубина 67 м.

- д.Мальцево, артезианская скважина с водонапорной башней -глубина 36 м.

- д.Елманово, водопровод- протяженность 1410м.

- вблизи д.Елманово, артезианская скважина  с водонапорной башней – глубина 62м.

- д.Юшино, водопровод- протяженность 2717м.

- вблизи д.Юшино, артезианская скважина с водонапорной башней- глубина 85м.

- д.Ольховцы, артезианская скважина с водонапорной башней -глубина 104м.

- д.Ольховцы, водопровод – протяженность1988 м.

- д.Малое Яковцево, водопровод – протяженность 998м.

- д. Малое Яковцево, артезианская скважина глубина 60 м.

- д.Лукино, артезианская скважина с водонапорной башней –глубина 50 м.; водопроводные сети 2500 м. (1973 год)

- д.Бурцево, артезианская скважина с водонапорной башней-глубиной -40 м;

- водопроводные сети -2400 м.

Водозаборные колонки:

1. деревня Лукино- 3 шт.;

2. деревня Мальцево -14 шт.;

3. деревня Бурцево - 4 шт;

4. деревня Юшино -10 шт;

5. деревня Елманово - 6 шт;

6. деревня Ольховцы – 5 шт

Реализация настоящей Программы позволит:

1.Повысить надежность водоснабжения.

2.Привести в соответствие параметры качества питьевой воды  установленным нормативам СанПиН – 100%.

3. Снизить уровень потери воды  до 12 %.

Газификация

Газификация населенных пунктов Смоленской области осуществляется  в соответствии с генеральной схемой газоснабжения и газификации Смоленской области.

Смоленская область имеет уровень газификации природным газом менее   70 %, а в сельской местности менее 35 %.

Основанием для разработки муниципальной Программы является Федеральный закон от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

1. 2017 год -  разработать проектно сметную документацию на строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д.Лукино 1850,0 тысяч рублей (областной бюджет.)

2. 2018 год -  разработать проектно сметную документацию на строительство уличных сетей для газоснабжения  д.Лукино-1 200,0  тысяч рублей  (местный бюджет.)

3. 2018 год – строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д.Лукино - 8500,0  тысяч рублей (областной бюджет)

4. 2018 год Строительство уличных газовых сетей по д. Лукино ( с количеством граждан 234 чел.)   - 4275,0  тысяч рублей  ( областной бюджет)  + 5% местный бюджет- 225,0 тысяч рублей

5. 2019 год -  разработать проектно сметную документацию на строительство межпоселкового газопровода высокого давления  от д.Мальцево до д.Устье  через

д. Елманово,  д.Новое Яковцево, д.Забелино, д. Малое Яковцево , д. Артемово, д.Ольховцы,  д. Боброво, д.Глинное- ( с количеством граждан  381 чел.)-

-2000,0 тысяч рублей; (областной бюджет)

6. 2020 год - разработать проектно сметную документацию на строительство уличных сетей для газоснабжения от д.Мальцево до д.Устье, через д. Елманово,  д.Новое Яковцево, д.Забелино, д. Малое Яковцево , д. Артемово, д.Ольховцы, д. Боброво, д.Глинное- ( с количеством граждан  381 чел.)- 2200,0 тысяч рублей –(местный бюджет)

7. 2020 год – строительство межпоселкового газопровода высокого давления  от д.Мальцево до д.Устье через д. Елманово, д.Новое Яковцево, д.Забелино, д. Малое Яковцево , д. Артемово, д.Ольховцы, д. Боброво, д.Глинное-

( с количеством граждан 381 чел.) -2400,0 тысяч рублей (областной бюджет)

Целевыми показателями программы являются:

| Показатель | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонт объектов водоснабжения | шт. | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2. разработать проектно сметную документацию на строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д.Лукино | м | - | 4 500 | - | - | - |
| 3. разработать проектно сметную документацию на строительство уличных сетей для газоснабжения д.Лукино | м | - | - | 4500 | - | - |
| 4. строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д.Лукино | - | - | - | 4 500 | - | - |
| 5 Строительство уличных газовых сетей по д. Лукино | - | - | - | 4 500 | - | - |
| 6. разработать проектно сметную документацию на строительство межпоселкового газопровода высокого давления от д.Мальцево до д.Устье через д. Елманово, д.Новое Яковцево, д.Забелино, д. Малое Яковцево , д. Артемово, д.Ольховцы, д. Боброво, д.Глинное | м | - | - | - | 13 000 | - |
| 7. разработать проектно сметную документацию на строительство уличных сетей для газоснабжения от д.Мальцево до д.Устье, через д. Елманово, д.Новое Яковцево, д.Забелино, д. Малое Яковцево , д. Артемово, д.Ольховцы, д. Боброво, д.Глинное | м | - | - | - | - | 13 000 |
| 8. строительство межпоселкового газопровода высокого давления от д.Мальцево до д.Устье через д. Елманово, д.Новое Яковцево, д.Забелино, д. Малое Яковцево , д. Артемово, д.Ольховцы, д. Боброво, д.Глинное | - | - | - | - | - | 13 000 |
| 9.Бактериологические и санитарно-гигиенические исследования проб воды из колодцев | проб | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

Общий объем финансирования программы – 46697,2 тыс. рублей.

- средства Федерального бюджета – 00,00 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.

2017 год – 0,0 тыс. руб.

2018 год – 0,0 тыс. руб.

2019 год - 0,0 тыс. руб.

2020 год - 0,0 тыс. руб

- средства областного бюджета – 40625,0 тыс. руб.;

2016 год  – 0,0 тыс. руб.

2017 год – 1850,0 тыс. руб.

2018 год – 12775,0 тыс. руб.

2019 год - 2000,0 тыс. руб.

2020 год - 24000,0 тыс. руб.

- средства местного бюджета –2223,4 тыс. руб.

2016 год- 0,0 тыс. руб.

2017 год – 436,4  тыс. руб.

2018 год - 570,0 тыс.руб.

2019 год - 617 ,0 тыс. руб.

2020 год – 600,0 тыс. руб.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области водоснабжения и газофикации.

Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Мальцевского сельского поселения  Сычевского района Смоленской области.

Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Успешная реализация Программы  позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (газоснабжения, водоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети  Мальцевского сельского поселения Сычевского района;

Оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы  определяется степенью достижения показателей Программы.

По итогам реализации Программы ожидается:

- повышение эффективности качества жилищно-коммунального обслуживания;

-комфортность и безопасность проживания;

-улучшение экологической ситуации в поселении.

Приложение № 1

к муниципальной Программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2016-2020 годы»

Система программных мероприятий муниципальной  Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финанси рования на 2016 г., тыс. руб. | Объемы финансирования на 2017 г., тыс. руб. | Объемы финанси рования на 2018 г., тыс. руб. | Объемы финанси рования на 2019 г., тыс. руб. | Объемы финанси рования на 2020 г., тыс. руб. | Итого, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры» | 0,0 | 435,3 | 570,0 | 617,0 | 600,0 | 2217,2 |
|  | Бактериологические и санитарно-гигиенические исследования проб воды из колодцев | - | 55,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 355,2 |
| 2. | Текущий ремонт водопроводной сети | - | 360,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1110,0 |
| 3. | Капитальный ремонт водопроводной сети | - | 0,0 | 190,0 | 237,0 | 220,0 | 647,0 |
| 4 | Страхование газопровода | - | 20,1 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 110,0 |
| 4. | разработать проектно сметную документацию на строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д.Лукино | - | 1850,0 | - | - | - | - |
| 5 | разработать проектно сметную документацию на строительство уличных сетей для газоснабжения д.Лукино | - | - | 1200,0 | - | - | - |
| 6. | строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д.Лукино | - | - | 8500,0 | - | - | - |
| 7. | Строительство уличных газовых сетей по д. Лукино | - | - | 4500,0 | - | - | - |
| 8. | Межевание распределительных газопроводов по д.Лукино | - | - | - | 60,0 | - | - |
| 9. | Изготовление кадастрового паспорта распределительного газопровода по д.Лукино | - | - | - | 25,0 | - | - |
| 10. | Страхование распределительного газопровода по д.Лукино | - | - | - | 30,0 | - | - |
| 11. | разработать проектно сметную документацию на строительство межпоселкового газопровода высокого давления от д.Мальцево до д.Устье через д. Елманово, д.Новое Яковцево, д.Забелино, д. Малое Яковцево , д. Артемово, д.Ольховцы, д. Боброво, д.Глинное | - | - | - | - | 2000,0 | - |
| 12. | разработать проектно сметную документацию на строительство уличных сетей для газоснабжения от д.Мальцево до д.Устье, через д. Елманово, д.Новое Яковцево, д.Забелино, д. Малое Яковцево , д. Артемово, д.Ольховцы, д. Боброво, д.Глинное | - | - | - | - | - | 2200,0 |
| 13. | строительство межпоселкового газопровода высокого давления от д.Мальцево до д.Устье через д. Елманово, д.Новое Яковцево, д.Забелино, д. Малое Яковцево , д. Артемово, д.Ольховцы, д. Боброво, д.Глинное | - | - | - | - | - | 24000,0 |
| 14. | Межевание распределительных газопроводов от д.Мальцево до д.Устье через д. Елманово, д.Новое Яковцево, д.Забелино, д. Малое Яковцево , д. Артемово, д.Ольховцы, д. Боброво, д.Глинное | - | - | - | - | - | 60,0 |
| 15. | Изготовление кадастрового паспорта распределительных газопроводов от д.Мальцево до д.Устье через д. Елманово, д.Новое Яковцево, д.Забелино, д. Малое Яковцево , д. Артемово, д.Ольховцы, д. Боброво, д.Глинное | - | - | - | - | - | 25,0 |
| 16. | Страхование распределительных газопроводов от д.Мальцево до д.Устье через д. Елманово, д.Новое Яковцево, д.Забелино, д. Малое Яковцево , д. Артемово, д.Ольховцы, д. Боброво, д.Глинное | - | - | - | - | - | 30,0 |